**Compte rendu du comité sécurité routière du 06 JUILLET 2021**

Présents : S GAUTREAU, F COSTE, D CHEVALLIER, D CLEMENT, M SUZANNE

**RUE DU PONT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Mettre en place chicanes avec effet rétrécissement sur la partie rue du pont, entre les champs et le pont, une après les champs et l’autre vers ???  Zone 30 | Faire test avec séparateurs de voie  Achat de séparateurs de voie  Planifier les différentes phases de zone-test(2)  Achat 2 panneaux zone 30 et 1 fin zone 30 |
| Sécuriser croisement rue des noues et rue du pont | Pas de solution immédiate retenue | Étude faisabilité d’un rond-point (attention passage de car ramassage scolaire pour le collège) |
| Passage piétons | Voir bateau aux passages piétons pour accessibilité aux personnes à mobilité réduite  Création d’un passage piéton vers le monument aux morts entre les 2 placettes | Identifier les passages piétons  Lancer devis pour travaux de marquage |
| Sécuriser carrefour monument aux morts | Mettre un stop au lieu d’un cédé le passage | Lancer devis travaux de marquage |

**Lotissement**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Mise en conformité du ralentisseur actuel en remplaçant par plateau ralentisseur de 20 m aux normes | Etude faisabilité et devis |
| Sécuriser carrefour rue des marquettes et rue des fleurs | Mettre stop en bout de la rue des fleurs  Miroir pour visibilité pour les 2 rue | Lancer devis pour marquage du stop  Eude de nécessité d’un miroir et si besoin d’emplacement (D Chevalier) |

**Compte rendu du comité sécurité routière du 06 juillet 2021**

**RUE PAUL BERT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Mise en place de chicanes de rétrécissement de chaussée sur les 2 parties celle vers le pont (vers le 8/10 et vers le 19/21)et l’autre vers les docteurs,  zone 30 | -Déterminer emplacement chicane de rétrécissement partie rue P Bert vers docteurs  -Faire test avec séparateurs de voie  -Achat séparateurs de voie  - Planifier les différentes phases de zone-test  Vers le pont phase 1  Vers les docteurs phase 3  -Achat 4 panneaux zone 30 |
| Sécuriser sortie impasse | Signaler les priorités à droite  Installation miroir | -Achat 2 panneaux de signalisation de priorité à droite  -Étude de nécessité de 2 miroirs et si besoin d’emplacement (D CHEVALIER) |

**Rue des Noues**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Matérialiser les places de stationnement sur le côté gauche de la rue du printemps au petit chemin, (8 places de parking)  Installation plateau ralentisseur de 20 m vers le 19  zone 30  Indiquer interdiction de stationner devant le 17 jusqu’au petit chemin | Faire plan précis emplacement  Largeur à déterminer  Lancer devis marquage marquage  Etude faisabilité et devis  Achat 2 panneaux de zone 30  Faire peinture (F Lacoste)  Achat de 1panneau interdiction de stationner et 1 de fin d’interdiction |

**Compte rendu du comité sécurité routière du 06 juillet 2021**

**RUE DES ROMAINS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Mettre ralentisseur, coussins lyonnais, en remplacement des anciens ralentisseurs,  zone 30 | Faire devis 2 coussins lyonnais  Achat 2 panneaux zone 30 |
| Signalétique | Faire vérification | Revoir le positionnement et la visibilité (F COSTE) |

**Rue Lucien DUCROT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Sécuriser priorité à droite rue de l’église | Signaler priorité à droite par un feu clignotant et panneau de rappel de priorité à droite  Miroir ? | Faire devis de feu clignotant  Achat 1 panneau rappel de priorité à droite  Étudier nécessité d’un 1 miroir et si besoin d’emplacement |

**CARREFOUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Sécuriser piétons | Refaire marquage au sol  Voir pour bateaux au passage pour piétons  Réglage des feux trop courts | Lancer devis marquage au sol  Faire devis de transformation  A voir contact pour réglage des feux |

**Parking de la boulangerie** A réfléchir